Robotikpraktikum WS 2015/16
Kinect Menü und
Hau den Maulwurf Spiel

---
Das Team
- Philip Schill
- Studienfach: Angewandte Informatik (5. FS), Master
- Florian Hägele
- Studienfach: Mathematik (11. FS), Informatik (10. FS), Lehramt

---
Ziel des Kinect Menüs
- Interaktives Menü, mit welchem sich Kinect Programme starten lassen.
- Das Menü soll mit der Kinect bedienbar sein, sodass sich Programme starten und wechseln lassen, ohne die Tastatur zu benutzen.
- Die einzelnen Menüpunkte werden aus einer XML-Datei gelesen.

---
Testfolie
Hi von Phil

---
Ziel des Spiels
- Tiefenerkennung der Kinect benutzen.
- Das Spielfeld besteht aus einem 3x3 Feld aus Maulwurflöchern, aus welchen im Zufallsprinzip Maulwürfe erscheinen und nach kurzer Zeit verschwinden.
- Der Spieler benutzt seine Hand wie einen Hammer um die Maulwürfe auf den Kopf zu hauen.

---
Herangehensweise
- Einarbeitung mithilfe der Beispielprogramme von OpenNi.
- Erstellen einer Kinect-Klasse.
- Aufbau der Benutzeroberfläche.
- Vereinfachung der Darstellung durch	Widget-Klassen.
- Implementierung eigener Gesten

---
Praktikumsverlauf
Ursprüngliche Planung:
- Sicht der Kinect anzeigen [26.11.15]
- Gestenerkennung „Halten“ [10.12.15]
- XML-Datei in Datenstruktur einlesen [17.12.2015]
- Menü anzeigen [14.01.2016]
- Menü fertigstellen (weitere Gesten) [21.01.2016]
- Hau den Maulwurf Spiel [ab 26.02.2016]
Tatsächlicher Verlauf:
- Sicht der Kinect [22.11.15]
- Calibrations [30.11.15]
- Menü anzeigen [29.01.16]
- XML-Datei [16.02.16]
- Menü fertig [17.02.16]
- Optische Aufbesserungen [02.03.16]
- Erste lauffähige Version des Spiels[03.03.16 – 10.03.16]
- Feinheiten [17.03.16]

---
XML-Datei
- Menü-Item besteht aus:
- Bilddatei, Titel, Beschreibung und ausführbaren Befehl

---
Kinect Ebene

---
Animationen
- Mithilfe von Spritesheets
- eigenes Datenformat bestehend aus:
  - Speicherort des Spritesheet Bilds
  - Anzahl der Reihen und Spalten in dem Spritesheet
  - Dauer der einzelnen Bilder in Sekunden